|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ****ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА****ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****461988 п. Революционный** **Тел. 8(35348)4-62-44**   |  |
|  РАСПОРЯЖЕНИЕ 18.03.2022 № 5-р |  |
| О реализации дорожной карты мероприятия «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрации муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области» |  |

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 № 174-п «Об утверждении регламентов по организации электронного документооборота в органах исполнительной власти Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 917-пп «Об утверждении государственной программы «Цифровая экономика Оренбургской области», приказом министерства цифрового развития и связи Оренбургской области от 20.11.2020 № 201-пр «Об утверждении ведомственного проекта (программы) «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства Оренбургской области»:

1. Начать реализацию дорожной карты мероприятия «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрациях сельских поселений Оренбургской области»в администрации муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области» (далее –ДК) согласно приложению.
2. Ответственным за реализацию ДК назначить ФИО, должность.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Революционный сельсовет А.Н.Баймашкина

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования

Революционный сельсовет

от 18.03.2022 №02

# Дорожная карта мероприятия

# «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрациях сельских поселений Оренбургской области»в администрации муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

# (далее –ДК «Развитие и внедрение АСЭД в сельских поселениях»)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель реализации мероприятия | Внедрение АСЭД[[1]](#footnote-2) в более 75% администраций сельских поселений Оренбургской области до 01.12.2022, что обеспечит использование внутриведомственного и межведомственного юридически значимого документооборота в электронном виде с применением КЭП[[2]](#footnote-3). |
| Показатель | Подписаны акты и приняты НПА[[3]](#footnote-4) о переходе на электронный документооборот с применением КЭП | Значение показателя по итогам реализации | 75% |

| №п/п | Наименованиемероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель(ФИО, должность) | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля | Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | Принятие ОРД по реализации ДК «Развитие и внедрение АСЭД в сельских поселениях» и назначении ответственных сотрудников | 03.03.2022 | 25.03.2022 | Глава администрации МО Революционный сельсовет Баймашкина Н.А. | Администрации сельских поселений приняли ОРД по реализации ДК «Развитие и внедрение АСЭД в сельских поселениях» и назначили ответственных сотрудников | РВП |  |
| 2 | Направление принятых ОРД в адрес министерства | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Глава администрации МО Революционный сельсовет Баймашкина Н.А. | Скан-копии ОРД направлены через АСЭД в адрес министерства | РВП |  |
| 3 | Заполнение бланка заявки для создания в иерархии муниципального района АСЭД в администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального района | 18.03.2022 | 29.03.2022 | Глава администрации МО Революционный сельсовет Баймашкина Н.А. | Администрации муниципальных районов консолидируют заполненные шаблоны по всем сельским поселениям, входящих в состав муниципального района | РВП |  |
| 4 | Направление заполненных бланков заявок в отдел развития и сопровождения СЭД ГКУ «ЦИТ»[[4]](#footnote-5) через портал технической поддержки help.orb.ru | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Глава администрации МО Революционный сельсовет Баймашкина Н.А. | Заполненные шаблоны по администрациям сельских поселений направлены в отдел развития и сопровождения СЭД ГКУ «ЦИТ» через портал технической поддержки help.orb.ru для внесения в структуру | РВП |  |
| 5 | Прохождение обучения на учебном портале WebTutor по курсам делопроизводства и обращений граждан | 15.04.2022 | 01.06.2022 | Глава администрации МО Революционный сельсовет Баймашкина Н.А. | Сотрудники администраций сельских поселений прошли обучение на учебном портале WebTutor по курсам делопроизводства и обращений граждан | РВП |  |
| 6 | Регистрация всех типов документов (входящие, исходящие, внутренние, ОРД, ОГ[[5]](#footnote-6)) администрации сельских поселений в АСЭД | 13.05.2022 | 15.09.2022 | Глава администрации МО Революционный сельсовет Баймашкина Н.А. | Все типы документов регистрируются в АСЭД | РВП |  |
| 7 | Создание в АСЭД поручений/ резолюций (при необходимости) и отчетов об их исполнении по всем типам документов | 13.05.2022 | 15.09.2022 | Глава администрации МО Революционный сельсовет Баймашкина Н.А. | По всем типам документов (при необходимости) создаются поручения/резолюции, отчеты об исполнении | РВП |  |
| 8 | Направление соглашений с ГКУ «ЦИТ» о взаимодействии сторон при организации АСЭД с применением КЭП в адрес ГКУ «ЦИТ» | 19.09.2022 | 01.11.2022 | Глава администрации МО Революционный сельсовет Баймашкина Н.А. | Подписанное соглашение с ГКУ «ЦИТ» о взаимодействии сторон при организации АСЭД с применением КЭП направлено в адрес ГКУ «ЦИТ» | РВП |  |
| 9 | Направление акт и ОРД о переходе на ЭДО с применением ЭП в администрациях сельских поселениях в адрес министерства | 19.09.2022 | 15.11.2022 | Глава администрации МО Революционный сельсовет Баймашкина Н.А. | Подписанный акт и принятый ОРД о переходе на ЭДО с применением ЭП в администрациях сельских поселений направлены в адрес министерства | РВП |  |

1. Автоматизированная система электронного документооборота [↑](#footnote-ref-2)
2. Электронная подпись [↑](#footnote-ref-3)
3. Нормативные правовые акты [↑](#footnote-ref-4)
4. Государственное казенное учреждение «Центр информационных технологий» Оренбургской области [↑](#footnote-ref-5)
5. Обращения граждан [↑](#footnote-ref-6)